Республика Мордовия

Краснослободский муниципальный район

Администрация Слободско-Дубровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» декабря 2021 г.                                                                                 № 33

с. Слободские Дубровки

Об  утверждении     Программы  комплексного  развития  системы  коммунальной инфраструктуры  Слободско-Дубровского  сельского  поселения  Краснослободского  муниципального  района  Республики Мордовии   на 2021-2031 годы

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  и руководствуясь Уставом муниципального образования Слободско-Дубровского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного  развития  системы  коммунальной инфраструктуры  Слободско-Дубровского  сельского  поселения  Краснослободского  муниципального  района  Республики Мордовии   на 2021-2031 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в местной газете «Дубравушка» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Краснослободского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Слободско-Дубровского

сельского поселения:                                                            Л.Н. Зайцева

Приложение

к постановлению администрации

Слободско-Дубровского сельского поселения

Краснослободского муниципального района

Республики Мордовия

от 22.12.2021 № 33

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
| 1. | Паспорт программы | 3 |
| 2. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры | 21 |
|  | 2.1 Существующая система водоснабжения | 21 |
|  | 2.2 Существующая система электроснабжения | 21 |
|  | 2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО 2.4 Существующая система газоснабжения | 22 |
| 3. | Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 23 |
|  | 3.1 Перспективная схема водоснабжения | 23 |
|  | 3.2. Перспективная схема электроснабжения | 23 |
|  | 3.3 Перспективная схема развития системы утилизации ТБО | 24 |
|  | 3.4 Перспективная схема газоснабжения | 25 |
| 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 27 |
|  | 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | 27 |
|  | 4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 27 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 28 |
|  | 5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Слободско-Дубровского сельского поселения 2021-2031 годы (в ценах 2018) | 28 |
|  | 5.2. Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения Слободско-Дубровского сельского поселения 2021-2031 годы (в ценах 2018) | 31 |
|  | 5.3. Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО Слободско-Дубровского сельского поселения 2021-2031 годы (в ценах 2018) | 32 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 33 |

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Слободско-Дубровского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2031гг (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | – Администрация Слободско-Дубровского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | – Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | – Глава Слободско-Дубровского сельского поселения |
| Цели Программы | – модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Слободско-Дубровского сельского поселения; – экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Слободско-Дубровского сельского поселения; – повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. – улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Слободско-Дубровского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021– 2031 гг. |
| Мероприятия Программы | Реконструкция системы водоснабжения – замена участков сети распределительного водопровода с наибольшим износом; ремонт водонапорных башен, павильонов, артезианских скважин; замена запорной арматуры; установка счетчиков; оформление бесхозных водопроводных сетей в собственность. Реконструкция системы электроснабжения - замена светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на более эффективные натриевые лампы высокого давления, капитальный ремонт трансформаторной подстанции. Развитие системы сбора и вывоза ТБО - установка контейнеров для сбора ТБО В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Слободско-Дубровского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Слободско-Дубровского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОБОДСКО - ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЛОБОДСКОГО РАЙОНА

Рельеф, климат, растительность, гидрография

Слободско-Дубровское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.

Слободско-Дубровское сельское поселение расположено в западной части Краснослободского района, на расстоянии  20 км от районного центра Краснослободск.

Границы:

– на юго-западе с Атюрьевским районом;

– на юго-востоке с Куликовским;

– на юге с Мордовско-Паркинским;

– на северо-востоке с Гуменским сельскими поселениями Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.

Границы Слободско-Дубровского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 128-З.

Площадь сельского поселения 5114,0 га.

Административным цент ром является с. Слободские Дубровки.

Население составляет на 1 января 2021 года 399 человека.

Рельеф

Рельеф изучаемой территории равнинный, центральная часть района характеризуется как низинная. Рельеф западной части района более высокий и крутой (абсолютные отметки от 200 м до 220 м), восточная же часть не отличается резко абсолютными отметками, но территория более пологая.

Склоны основных долин преимущественно пологие, до 10-15°, террасированные (до трех надпойменных террас, как правило, с узкими глубоковрезанными (3-5 м) протоками, староречьями, поймами. Междуречья широкие, по большей части, с крутыми склонами, изрезанными густой сетью оврагов-отвершков в верховьях. Основные автомобильные дороги широко используют поверхности междуречий и низких надпойменных террас.

Климат

Климат Краснослободского района умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до -47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

Абсолютный максимум температур составляет +39°С, абсолютный минимум – 44°С. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 30°С, температура воздуха наиболее холодных суток –34°С.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С или менее составляет 5,8 м/сек.

Согласно СНиП 23-01-99 преобладающее направление ветра за июнь-август – северное, за декабрь-февраль – южное.

По количеству выпадающих осадков Слободско-Дубровское сельское поселение расположено в зоне достаточного увлажнения.

За год выпадает 516 мм осадков (г. Саранск), из них 361 мм (70%) – за апрель-октябрь и 155 мм (30%) – за ноябрь-март. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99).

В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет 120-180 мм. Распределение осадков по территории Республики Мордовия изменяется несущественно.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца – 69%.

Количество летних осадков преобладает над зимними за счет их интенсивности.

За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная – 74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах, и скорости ветра 6-9 м/сек.

Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков – 180 см.

Водные ресурсы

Территория Краснослободского района относится к бассейну р. Мокша. Гидрографическая сеть Слободско-Дубровского сельского поселения представлена: р. Парка, приток р. Урлейка;

Наиболее крупной речной долиной района является Мокшинская. В морфологии долин прослеживается асимметричность – правые склоны, как правило, крутые и высокие, но в долине встречается такое, что левые склоны более крутые и высокие.

Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летнее-осенней меженью, нарушаемой в дождливые годы двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней меженью.

По виду питания и водному режиму реки относятся к восточно-европейскому типу, характеризуются высоким длительным половодьем, пониженным стоком в летнюю и зимнюю межени и повышенным стоком в осенний период.

Питание рек смешанное. Распределение стока внутри года в соответствии с климатическими факторами и факторами подстилающей поверхности неравномерно и характерно для рек лесостепной зоны: снеговое – 60-80%, дождевое – до 10%, грунтовое – 15-30%.

Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая – начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора-два месяца, в отдельные годы больше. Максимум весеннего половодья наступает обычно в первой половине апреля, на реках с более крупными водосборами несколько позднее – во второй его половине.

Высота половодья зависит от площади бассейна, колеблется в широких пределах и составляет от 2–3 м на малых реках до 4–7, реже 10 м, на средних и больших реках.

Максимальный расход половодья в 10-25 раз выше среднего годового.

Дождевые паводки на реках и водотоках района в летне-осенний период наблюдаются не ежегодно, но иногда случаются по нескольку раз в год. Преобладающее количество высоких дождевых паводков (40-60%) наблюдается в мае-июне, а наименьшее в августе-сентябре. Продолжительность дождевых паводков составляет 3-15 суток.

Летне-осенняя межень устанавливается обычно к середине мая–первой половине июня. Заканчивается летне-осенняя межень в середине сентября, октябре и очень редко в ноябре. Продолжительность межени в разные годы различна  и изменяется в широких пределах – от 60 до 180 дней.

Минимальный сток на реках наблюдается в период летне-осенней и зимней межени. Наименьший сток обычно бывает в зимний период.

Ледовые явления начинаются с образования заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзают реки в конце октября – начале ноября, вскрываются – во второй половине апреля – начале мая. Устойчивый ледовый покров держится 4–5 месяцев. Толщина льда достигает 85 см, а в суровые зимы – 115 см.

Большую часть искусственных водоемов составляют пруды, созданные на балках, оврагах и в верховьях рек. Назначение их в основном мелиоративное и противоэрозионное. Используются они так же для рыборазведения.

Искусственные водоемы – водохранилища являются водоемами комплексного использования. Все водохранилища сезонного регулирования, с земляными низконапорными плотинами.

Все пруды созданы для орошения, но в настоящее время пруды и водохранилища в мелиоративных целях (для орошения земель) в основном не используются, а служат только для рекреации и любительского рыболовства.

Болота и заболоченные земли распространены преимущественно в поймах рек, встречаются в пониженных местах оврагов и балок, особенно в их верховьях и образуются в связи с избытком атмосферных осадков или выходом на поверхность грунтовых вод в районах с затрудненными условиями поверхностного стока или полным его отсутствием.

Геологическое строение

Район располагается в пределах восточной части Русской равнины. В геологическом строении территории принимают участие осадочные породы палеозойского, мезозойского, кайнозойского возраста. Геологическое строение территории Краснослободского района подверглось длительному и сложному процессу развития. Со среднего протерозоя начинает формироваться осадочный чехол. Палеозойские породы включают девонские, каменноугольные и пермские образования.

На территории района распространены каменноугольные отложения, которые выходят на дневную поверхность в долинах рек Мокша (северная часть района) и Сивини (восточная часть района). На всей остальной территории каменноугольные отложения перекрыты более молодыми образованиями. Каменноугольные образования представлены доломитизированными известняками и доломитами, в разной степени трещиноватые, наблюдаются прослои глин и мергелей. Мезозойские отложения представлены на территории района меловой и юрской системами. Юрские отложения распространены в центральной части района, в бассейнах рек Мокша и Сивинь, а также вдоль рек Кивчей и Урей. Представлены глинами, песками, алевритами с прослоями мергелей, песков и глинистых сланцев. Выходят на поверхность по крутым склонам р. Мокша.

Меловые отложения слагают междуречные пространства Краснослободского района, представлены глинами, песками и песчаниками с прослоями мергелей и песка, конгломератами, опоками. Кайнозойские отложения представлены породами неогенового возраста. Неогеновые накопления распространены в западной части исследуемого района и представлены песками и глинами.

Четвертичные отложения представлены на всей территории района. Они повсеместно перекрывают коренные породы. По возрасту четвертичные отложения подразделяются на нижне-, средне-, верхнечетвертичные и современные (голоценовые) образования.

Нижнечетвертичные отложения слабо изучены на территории района. Более хорошо исследованы аллювиальные, озерные, элювиально-делювиальные образования, которые вскрыты отдельными скважинами в долинах крупных и средних рек.

Среднечетвертичные отложения вскрыты в древних эрозионных врезах долин рек Мокша и Сивинь. Они включают аллювиальные, озерные и делювиальные, моренные, озерно-ледниковые и флювиогляциальные образования. Ледниковые отложения наиболее распространены в бассейне Мокши (центральная часть исследуемого района), они сильно изменены, особенно левобережье Мокши экзогенными процессами, конкретно действием оползневых процессов.

Флювиогляциальные отложения распространены в северо-восточной части района, они представлены серыми, светло-коричневыми кварцевыми песками разной крупности с прослоями песчаных глин. Аллювиальные и элювиально-делювиальные отложения образуют надпойменные террасы рек Мокши и Сивини и других рек, слагают прилегающие междуречные пространства. Представлены галькой местных пород в мелких кварцевых песках с прослоями глины.

Наибольшее распространение среди голоценовых образований на территории района имеют делювиальные отложения. Они формируются в результате действия безрусловых склоновых потоков, образующихся при падении атмосферных осадков и при таянии снега. Таким образом, особенности развития территории Краснослободского района в неоген-четвертичное время привели к обособлению вторичной моренной и водно-ледниковой равнин. Водно-ледниковые и вторичные моренные равнины существенно различаются по морфологии склонов. Если в первых преобладают пологие и слабо расчлененные склоны, то во вторичных моренных равнинах значительна доля крутых склонов, сильно расчлененных овражно-балочной сетью. Склоны имеют выпукло-вогнутый профиль.

Население и населенные пункты Слободско-Дубровского сельского поселения.

Слободско-Дубровское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Краснослободского муниципального района Республики Мордовия. В состав Слободско-Дубровского сельского поселения входит 1 населенный пункт: с. Слободские Дубровки.

Площадь сельского поселения составляет 51,14 кв.км.

Население составляет на 1 января 2021 года 399 человека.

Таблица 1. Общая численность населения МО в 2021 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Слободские Дубровки | 187 | 180 | 32 | 236 | 131 | 399 |
| ИТОГО | 187 | 180 | 32 | 236 | 131 | 399 |

Экономическая характеристика Слободско-Дубровского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, на долю, которой приходится более 50% в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг.

Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:

- Нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции;

- Высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена.

б) Образование

В Слободско-Дубровском сельском поселении отсутствует дошкольное образовательное учреждение, функционирует школа.

в) Транспорт

Автомобильный транспорт

Пассажирские и грузовые перевозки производятся частными и общественными транспортными средствами.

Железнодорожный транспорт

Территорию Слободско-Дубровского сельского поселения не пересекает железная дорога. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

г) Торговля

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном  розничной торговлей. На территории сельского поселения функционирует 1 магазин индивидуального предпринимателя - реализация продовольственных и непродовольственных товаров.

Таблица 2 – Малое предпринимательство на территории Слободско-Дубровского сельского поселения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Петряков А.И. | РМ, Краснослободский район, с. Слободские Дубровки, ул. Московская, дом № 27 | торговля | 2 |
| 2 | ИП Васюнин А.В. | РМ, Краснослободский район, с. Слободские Дубровки, ул.Московская, дом № 1А | торговля | 2 |

д) Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения, находящаяся на территории Слободско-Дубровского сельского поселения на 01.01.2017 года составляет 13200 м2, в том числе:

- в частной собственности: 13100 м2.

Средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на одного постоянного жителя – 30,56 м2 на чел., что выше республиканского показателя (22,9 м2 на чел.).

е) Водоснабжение

В Слободско-Дубровском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 100%, в т.ч. горячим водоснабжением – 42,4 % Источником водоснабжения  Слободско-Дубровского сельского поселения служат 2 артезианские  скважины.

ж) Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Слободско-Дубровское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ. Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Состояние распределительных электрических сетей и оборудования удовлетворительное.

з) Газоснабжение

На 01.01.2017 года в Слободско-Дубровском сельском  поселении Краснослободского муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены все жилые дома населенного пункта.

Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств  владельцев жилья.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Слободско-Дубровского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 3 - Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слободско-Дубровское сельское поселение | 247 | 1 | - | - | 1 | - |
| Итого по сельскому поселению | 247 | 1 | - | - | 1 | - |

Таблица 4 - Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | тыс.кв.м | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | тыс.кв.м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | В частной собственности | тыс.кв.м | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 4 | Площадь общежитий | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля жилищного фонда, оборудованного: | % |  |  |  |  |  |
| 6 | Централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Централизованной канализацией | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Централизованным электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Природным газом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | Ед. | 4 | 4 | 3 |  |  |
| 12 | Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |

Основные мероприятия программы

Таблица 5

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Капитальный ремонт и реконструкция водопроводных сетей - замена участков сети с наибольшим износом | 3100,0 |
| 2 | Ремонт водонапорных башен, павильонов | 500,0 |
| 3 | Ремонт артезианских скважин | 1890,0 |
| 4 | Замена запорной арматуры | 630,0 |
| 5 | Установка счетчиков | 100,0 |
| 6 | Оформление бесхозных сетей водоснабжения в собственность | 188,64 |
|  | ИТОГО | 6408,64 |
| Электроснабжение |
| 1 | Замена светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на более эффективные натриевые лампы высокого давления | 15,0 |
| 2 | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции | 50,0 |
|  | ИТОГО | 65,0 |
| Система сбора и вывоза ТБО |
| 1 | Установка контейнеров для сбора ТБО | 33,0 |
|  | ИТОГО | 33,0 |
|  | ВСЕГО по Слободско-Дубровскому сельскому поселению | 6506,64 |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения

Источником водоснабжения Слободско-Дубровского сельского поселения являются подземные воды. Система централизованного водоснабжения Слободско-Дубровского сельского поселения сформирована на всей территории.

Качество воды в сельском поселении удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует ГОСТу 2874-82 и СанПиН 2.14.1074-01. Химический состав: наличие железа, минерализация и жесткость воды не превышает норм, установленных соответствующими документами.

2.2 Существующая система электроснабжения

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  Слободско-Дубровского сельского поселения, осуществляет ОАО «Мордовэнерго».

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ, 35 кВ.

Техническое состояние электрических сетей и оборудования Слободско-Дубровского сельского поселения удовлетворительное.

2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО

С 1 мая 2020 года на территории Слободско-Дубровского сельского поселения установлены контейнеры для сбора ТКО от населения. Постановлением Администрации Слободско-Дубровского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия утверждена схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципального образования Слободско-Дубровское сельское поселение.

Сбор твердых коммунальных отходов осуществляет ООО «РЕМОНДИС»

На территории Слободско-Дубровского сельского поселения несанкционированных свалок не имеется.

2.4. Существующая система газоснабжения

В настоящее время в Слободско-Дубровском сельском поселении газом обеспечено практически всё население. Газифицированы 247 индивидуальных жилых дома, что составляет 100 %.

Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств  владельцев жилья.

В газифицированных домах установлены индивидуальные газовые водонагреватели различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения).

Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРС, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии.

Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения

Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

Мероприятия по улучшению системы водоснабжения:

- совершенствование системы учета расхода системы водоснабжения;

- реконструкция системы водоснабжения.

В рамках данной Программы планируются следующие мероприятия:

- капитальный ремонт и реконструкции водопроводных сетей - замена участков сети с наибольшим износом,

- ремонт водонапорных башен, павильонов, артезианских скважин,

- замена запорной арматуры,

- установка счетчиков,

- оформление бесхозных водопроводных сетей в собственность.

3.2 Перспективная схема электроснабжения

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

Важнейшими целевыми индикаторами являются снижение общего износа основных фондов энергосистемы— до 0 %; создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы поселения.

В рамках программы развития планируется модернизация уличного освещения, основанная на замене светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на более эффективные натриевые лампы высокого давления.

3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО как в городе Саранске, так и распространение этого опыта на всю Республику, может дать не только прибыль от реализации вторсырья, но и уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить срок их существования.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения предлагается:

- установка контейнеров (по мере необходимости) на территории Слободско-Дубровского сельского поселения;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

-	проведение рекультивации и санации мест размещения ТБО несоответствующих природоохранным требованиям

-	не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

-	организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

-	организация уборки территорий населенных пунктов от мусора,  снега.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Слободско-Дубровского сельского поселения представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Слободско-Дубровское сельское поселение |
| --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов, тонн | 598,50 |
| 2 | Численность населения, чел. | 399 |
| 3 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 4 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн | 0,00 |
| 5 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн | 598,5 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 1,1м3 | 13 |
| 7 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 1 |

Согласно приведенным расчётам, в Слободско-Дубровском сельском поселении необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 13 шт., вместимостью 1,1 м3 и 1 контейнера  вместимостью 5 м3.

3.4 Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Слободско-Дубровского сельского поселения 2021-2031 годы (в ценах 2018)

Таблица 7

| Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Слободско-Дубровского сельского поселения 2021-2031 годы (в ценах 2018) |
| --- |
| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт и реконструкция водопроводных сетей - замена участков сети с наибольшим износом (3,1 км.) | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения |  | 3100 | 2021-2031 | Средства федерального бюджета – 1240,0, средства республиканского бюджета – 930,0, средства местного бюджета – 155,0, внебюджетные средства – 775,0 |
| 2 | Ремонт водонапорных башен, павильонов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения |  | 500 | 2021-2031 | Средства федерального бюджета – 200,0, средства республиканского бюджета – 150,0, средства местного бюджета – 25,0, внебюджетные средства – 125,0 |
| 3 | Ремонт артезианских скважин | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения |  | 1890 | 2021-2031 | Средства федерального бюджета – 756,0, средства республиканского бюджета – 567,0, средства местного бюджета – 94,5, внебюджетные средства – 472,5 |
| 4 | Замена запорной арматуры | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения |  | 630 |  | Средства федерального бюджета – 252,0, средства республиканского бюджета – 189,0, средства местного бюджета – 31,5, внебюджетные средства – 157,5 |
| 5 | Установка счетчиков | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения |  | 100 |  | Средства местного бюджета |
| 6 | Оформление бесхозных сетей водоснабжения в собственность | Установление собственника |  | 188,64 |  | Средства местного бюджета |
|  | Итого |  |  | 6408,64 |  |  |

5.2 Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения Слободско-Дубровского сельского поселения 2021-2031 годы (в ценах 2016)

Таблица 8

| Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения Слободско-Дубровского сельского поселения 2021-2031 годы (в ценах 2018) |
| --- |
| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. Руб.) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Замена светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на более эффективные натриевые лампы высокого давления. | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию |  | 15 | 2021-2031 | Средства республиканского бюджета |
| 2 | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию |  | 50 | 2021-2031 | Внебюджетные средства – средства ОАО «МРСК Волги»- ОАО «Мордовэнерго» |
|  | Итого |  |  | 65 |  |  |

5.3. Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО Слободско-Дубровского сельского поселения 2021 – 2031 годы (в ценах 2018)

Таблица 9

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обустройство площадок накопления ТКО | Повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов |  | 33,0 | 2021-2031 | Средства местного бюджета |
|  | Итого |  |  | 33,0 |  |  |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2021 - 2031 годы составляет 6506,64 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 10 и 11.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2021 – 2031 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2021 - 2031 годы (тыс. руб.)

Таблица 10

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства федерального уровня | Бюджетные средства республиканского уровня | Бюджетные средства районного уровня | Бюджетные средства местного уровня | Внебюджетные средства |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения | 65 | - | 15 | - | - | 50 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 6408,64 | 2448 | 1836 | - | 594,64 | 1530 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 33 | - | - | - | 33 | - |
|  | Всего по Программе | 6506,64 | 2448 | 1851 | - | 627,64 | 1580 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2021 - 2031 годы (тыс. руб.)

Таблица 11

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 6408,64 | 754,14 | 565,4 | 565,4 | 565,4 | 565,4 | 565,4 | 565,5 | 565,5 | 565,5 | 565,5 | 565,5 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения | 65 | 57,5 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО | 33 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 6506,64 | 844,64 | 572,9 | 565,4 | 565,4 | 565,4 | 565,4 | 565,5 | 565,5 | 565,5 | 565,5 | 565,5 |

Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.